PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ ÁN

Campus Exchange (Next.js + NestJS)

Nhóm 4 thành viên — mô hình Fullstack theo tính năng (vertical slice)

# 1. Tổng quan mô hình phân công

Mỗi thành viên phụ trách trọn vẹn một tính năng (module) từ database, API backend (NestJS) đến giao diện frontend (Next.js), thay vì tách riêng nhóm backend/frontend. Cách chia này giúp mỗi người hiểu toàn bộ luồng dữ liệu của module mình, giảm phụ thuộc chờ đợi giữa các thành viên, và dễ quy trách nhiệm khi có lỗi.

| Thành viên | Module phụ trách | Trọng tâm kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Auth & User/Karma | JWT, role-based access, quản lý điểm karma |
| Thành viên 2 | Item Management | CRUD, tìm kiếm/filter, upload ảnh |
| Thành viên 3 | Escrow & QR Verification | DB transaction (ACID), generate/scan QR |
| Thành viên 4 | Platform/Infra & Gamification | CI/CD, deploy, leaderboard, level/badge |

# 2. Công nghệ & quy ước dùng chung

- Backend: NestJS + Prisma ORM + PostgreSQL (Neon)

- Frontend: Next.js (App Router) + Tailwind CSS + React Query/SWR

- 1 file schema.prisma dùng chung — mỗi người thêm model của module mình, merge qua Pull Request

- API docs tự động bằng Swagger (@nestjs/swagger) để các module gọi API của nhau dễ dàng

- Quy tắc nhánh Git: feature/<module>-<mô-tả>, bắt buộc Pull Request + 1 review trước khi merge vào main

# 3. Chi tiết công việc theo từng thành viên

## Thành viên 1 — Auth & User/Karma

Chịu trách nhiệm toàn bộ luồng xác thực người dùng và hệ thống điểm Karma, từ database, API cho đến giao diện.

| Hạng mục | Backend (NestJS) | Frontend (Next.js) |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Nền tảng | • Khởi tạo NestJS project (module structure, config .env) • Kết nối Postgres qua Prisma, chạy migration đầu tiên • Thiết kế bảng users, karma_history | • Setup Next.js App Router, cấu hình Tailwind/UI kit dùng chung • Trang đăng nhập, đăng ký (form + validate) |
| Tuần 2 — Chức năng chính | • Module Auth: JWT access/refresh token, guard, role-based access • API CRUD user (xem/sửa hồ sơ) • API tăng/giảm Karma point + ghi log karma_history | • Trang profile: hiển thị thông tin user, điểm karma hiện tại, lịch sử điểm • Xử lý lưu token, middleware bảo vệ route cần đăng nhập |
| Tuần 3 — Hoàn thiện | • API đổi mật khẩu, quên mật khẩu (email/OTP) • Viết unit test cho Auth service | • Trang đổi mật khẩu / quên mật khẩu • Xử lý lỗi & thông báo (toast) cho toàn bộ luồng auth |

Sản phẩm bàn giao:

- API docs (Swagger) cho toàn bộ endpoint Auth & User

- Trang đăng nhập/đăng ký/profile hoạt động end-to-end

- Schema users, karma_history đã migrate và có seed data mẫu

## Thành viên 2 — Item Management

Chịu trách nhiệm toàn bộ luồng đăng tải, tìm kiếm và quản lý vật phẩm trao đổi.

| Hạng mục | Backend (NestJS) | Frontend (Next.js) |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Nền tảng | • Thiết kế bảng items, categories, item_images • Module Item: định nghĩa DTO, entity | • Trang danh sách item (layout, card component) |
| Tuần 2 — Chức năng chính | • API CRUD item (tạo/sửa/xóa, upload ảnh) • API tìm kiếm + filter (theo category, trạng thái, từ khóa) • Phân trang (pagination) cho danh sách item | • Form đăng/sửa item (kèm upload ảnh, preview) • Trang chi tiết item • Thanh tìm kiếm & bộ lọc, tích hợp phân trang |
| Tuần 3 — Hoàn thiện | • API đổi trạng thái item (available/locked/exchanged) • Viết unit test cho Item service | • Hiển thị trạng thái item trực quan (badge màu) • Xử lý loading/skeleton cho danh sách item |

Sản phẩm bàn giao:

- API docs (Swagger) cho toàn bộ endpoint Item

- Trang danh sách + chi tiết + form đăng/sửa item hoạt động end-to-end

- Schema items, categories, item_images đã migrate

## Thành viên 3 — Escrow & QR Verification

Chịu trách nhiệm toàn bộ luồng giao dịch an toàn: khóa/mở điểm karma (escrow) và xác thực bằng QR code.

| Hạng mục | Backend (NestJS) | Frontend (Next.js) |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Nền tảng | • Thiết kế bảng transactions, escrow_locks • Nghiên cứu thư viện QR (qrcode, jsQR) & transaction Postgres | • Wireframe luồng escrow (các bước xác nhận giao dịch) |
| Tuần 2 — Chức năng chính | • API tạo giao dịch + lock karma (dùng DB transaction đảm bảo ACID) • API generate mã QR gắn với giao dịch • API xác thực QR (unlock karma, hoàn tất giao dịch) | • Màn hình xác nhận giao dịch (hiển thị bên mua/bán, số karma bị khóa) • Màn hình hiển thị QR code để đối phương quét • Màn hình quét QR (camera) để xác thực |
| Tuần 3 — Hoàn thiện | • API hủy giao dịch + hoàn karma (rollback an toàn) • Viết unit test cho Escrow service (đặc biệt race condition) | • Xử lý trạng thái giao dịch real-time (polling/socket) • Màn hình lịch sử giao dịch |

Sản phẩm bàn giao:

- API docs (Swagger) cho toàn bộ endpoint Escrow & QR

- Luồng escrow hoạt động end-to-end, đảm bảo không mất/lệch điểm karma khi lỗi giữa chừng

- Schema transactions, escrow_locks đã migrate

## Thành viên 4 — Platform/Infra & Gamification

Chịu trách nhiệm hạ tầng chung của dự án, gamification (level/badge), và đảm bảo chất lượng deploy.

| Hạng mục | Backend (NestJS) | Frontend (Next.js) |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Nền tảng | • Thiết kế bảng levels, badges, user_badges • Setup CI (GitHub Actions): lint, build, test tự động | • Setup layout chung (header/footer/navbar), routing tổng thể • Cấu hình React Query/SWR + axios instance dùng chung cho cả nhóm |
| Tuần 2 — Chức năng chính | • API tính toán & cập nhật level dựa trên karma • API danh sách badge đạt được • Cấu hình deploy backend (Render/Railway) + biến môi trường | • Trang bảng xếp hạng (leaderboard) karma • Component hiển thị level/badge trên profile (dùng chung cho TV1) • Cấu hình deploy frontend (Vercel) |
| Tuần 3 — Hoàn thiện | • Viết test e2e cho các luồng chính (auth → item → escrow) • Rà soát bảo mật (rate limit, CORS, validate input) | • Responsive/mobile check toàn bộ app • Review & merge PR của cả nhóm, đảm bảo style code thống nhất |

Sản phẩm bàn giao:

- Pipeline CI/CD chạy tự động khi có PR/merge vào main

- Trang leaderboard + hệ thống level/badge hoạt động end-to-end

- App đã deploy được (FE trên Vercel, BE + DB trên Render/Neon)

# 4. Mốc thời gian tổng quát (đề xuất 3 tuần)

| Tuần | Mục tiêu chung | Lưu ý phối hợp |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Setup nền tảng, thiết kế schema chung, khung UI | Họp thống nhất ERD & API contract trước khi code |
| Tuần 2 | Hoàn thành chức năng chính của từng module | Bắt đầu tích hợp chéo giữa các module (VD: Item cần User) |
| Tuần 3 | Hoàn thiện, viết test, deploy, rà soát bảo mật | Test end-to-end toàn bộ luồng: đăng ký → đăng item → giao dịch escrow → nhận karma |

# 5. Rủi ro cần lưu ý

- Thành viên 1 (Auth) nên hoàn thành sớm nhất vì các module khác cần user đăng nhập để test.

- Thành viên 3 (Escrow) cần đặc biệt cẩn thận với transaction/race condition khi 2 giao dịch cùng lúc.

- Schema Prisma dùng chung dễ conflict khi nhiều người cùng migrate — nên thống nhất giờ merge migration.